## Slide 1
阶段总结
住院病历生成系统
AI智能病历书写助手 · 阶段性总结
围绕住院部医生真实工作流，把病历模板、语音、AI生成、审核回写和版本留痕串成闭环。
本阶段已形成的能力
15+
文书覆盖
4类
交互范式
闭环
生成到回写
• 入院/出院工作台可用
• 字段级 AI 生成与改写
• 查房、手术语音链路已接入
• 防串户、版本与写回已落地
阶段状态：可演示闭环，正在走向院内部署闭环

## Slide 2
阶段总结
一、项目定位与价值
系统不是单纯的“AI写病历”按钮，而是面向住院医生的文书工作台。
项目定位
面向医院住院部医生
嵌入 HIS / EMR 侧边栏
以住院文书生成与回写为核心
覆盖入院、出院、查房、手术等高频场景
提效
减少重复录入
让医生把时间留给判断
规范
模板驱动
减少字段缺项与写法漂移
可追溯
版本留痕
回写过程有据可查
价值判断
把病历生成从“单次文本生产”提升为“数据拉取 - AI生成 - 医生编辑 - 安全回写 - 历史版本”的连续工作流。

## Slide 3
阶段总结
二、核心功能模块
系统已经按住院病历的实际任务拆成可复用模块。
文书注册与模板
按 docCode 统一注册文书
支持时限必填、按需病程、事件文书
模板和字段 schema 可配置
AI 生成与编辑
整篇生成、单字段生成、选区改写
段落编辑、纸面预览、组合字段可拆分后逐项处理
语音采集与路由
入院语音建档
查房实时录音与床号路由
手术录音分片上传、合并、转写
回写与版本管理
一键回写到宿主系统
防串户锁定
提交后生成历史版本和变更摘要

## Slide 4
阶段总结
三、核心亮点与技术创新
亮点不在“会生成”，而在生成过程被拆成了可控、可扩展、可审计的结构。
范式驱动
将 15 类文书按 4 类交互范式组织，文书与容器解耦。新增文书更偏配置扩展，而不是改主流程。
字段级智能
既支持整篇生成，也支持当前字段、组合子项、选区改写，适合临床医生逐段核对的真实习惯。
安全闭环
防串户锁、证据引用、版本留痕、提交确认都进入主链路，避免 AI 直接覆盖医生工作结果。
技术创新的核心，是把 AI 从“生成结果”转向“生成过程可控”。这让系统更接近院内可用的生产工具，而不是单次演示工具。

## Slide 5
阶段总结
四、阶段性成果
当前已形成可演示、可联调的工程基础。
15+
文书注册
4类
交互范式
23个
单测文件
可回写
闭环流程
已完成
• 入院记录工作台
• 出院记录工作台
• 字段助手与组合字段
• 查房 / 手术语音链路
• 版本与回写机制
已联通
• HIS / EMR 上下文
• 模板与值生成接口
• 证据引用和审计
• 防串户状态检查
待补齐
• 生产级 ASR 稳定性
• 真实院内接口联调
• 质控规则库
• 安装部署与回归测试
• 查房功能整体流程还有待测试
• 手术记录 • OCR识别，外院资料上传

## Slide 6
阶段总结
五、下一步规划
下一阶段重点是从“可演示”走向“可试点、可落地”。
第一步：接口落地
接真实 HIS / EMR / LIS / PACS 数据
打通患者上下文、诊断、费用、签名
优先覆盖入院与出院高频文书
第二步：能力增强
补齐稳定 ASR 与字段抽取
完善质控规则和 ICD 推荐
增强组合字段与证据链能力
第三步：院内试点
选 2-3 个高频文书先试点
按科室模板和指标验收
形成医生反馈与迭代闭环
建议把阶段目标定义为：在 2-3 个文书场景里完成真实接口试点，形成可度量、可复盘的院内应用闭环。